**Objetivos y Fases de Desarrollo**

**1ºObjetivos**: Diseñar un sitio web, con 5 páginas webs + una página extra de Error 404.

**2ºHerramientas y plataformas:** HTML 5, CSS, Frameworks Bs (Bootstrap v5.0).

**3ºConociendo a mi cliente:**

·Dispone de logo propio.

·Fotos propias.

·Paletas de colores personalizadas.

**3ºFases de desarrollo:**

**Etapa A:** Creación de los 6 Wireframes (uno para cada página web).

Tiempo estimado 1semana.

**Etapa B**: Diseños de los prototipos, aplicando Html 5, CSS y Bootstrap v5.0.

Tiempo estimado 6 semanas

(1 semana para cada página web).

**Etapa C:** Diseño final del proyecto.

Tiempo estimado 2 semanas.

**4ºFase final:**

Contratación del Hosting y subida al servidor privado.

Tiempo estimado 1semana.

**PRESUPUESTO**

**HORA DE TRABAJO:**

AR$150 pesos la hora.

8horas x día: AR$1200 pesos.

Semana laboral (lunes a sábados) = AR**$7200.**

**Fase de desarrollo:**

* Etapa A -Tiempo estimado 1 semanas = AR**$7200**
* Etapa B -Tiempo estimado 6 semanas = 6 x $7200= AR**$43.200**
* Etapa C -Tiempo estimado 2 semanas = 2 x $7200= AR**$14.400**

**Fase de contratación de Hosting**

* Tiempo estimado 1 semana**=$7200**

**CONTRATACION DE HOSTING:**

**Hostinger – plan básico** = AR$**199 pesos/mes.**

**Comparación de funciones principales**

* **1** sitio Web
* **50 GB** de SSD
* **10 000** visitas al mes  help\_outline
* **1** cuenta de email
* **100 GB** ancho de banda
* **2** bases de datos

**Seguridad**

* SSL **ilimitado** gratis help\_outline.
* Nameservers protegidos por **Cloudflare**  help\_outline

**Bonos gratis**

* Respaldos semanales
* Dominio **gratis** (AR$ 2.999,00) help\_outline.

**Opciones de WordPress**

* WordPress **administrado** help\_outline.
* Aceleración **WordPress** help\_outline.
* WordPress staging  help\_outline.

**Servicio y soporte**

* Garantía de reembolso del dinero **por 30 días**  help\_outline.
* Atención **24/7/365** help\_outline.
* Garantía de uptime: **99.9%** help\_outline.

**Presupuesto Total:**  AR$7200 + AR$43.200 + AR$14.400 + AR$200(primera cuota del hosting) =**AR$65000.**

**Incluye 3 meses de soporte.**

**IMPORTANTE ABONAR 50% AL COMIENZO Y EL OTRO 50% TERMINADO**

**EL TRABAJO** (después de haber contratado el hosting).